## Slide 1
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
01
FORSLAG · 22. SEPTEMBER 2026
Ukesrapporten, klar mandag morgen.
Et konkret forslag til Eksempel AS etter samtalen 18. september: hva som bygges, hva det koster og når det er levert.
Notes: Bytt ut: kundens navn, datoen, og tittelen. Tittelen er forbedringen i én setning, sett fra kundens side – ikke teknologien. Undertittelen viser til samtalen dere hadde, med dato.

## Slide 2
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
02
Problemet, slik jeg forsto det
Slik ble det beskrevet i samtalen. Si fra om noe er feil eller mangler, så oppdaterer jeg forslaget.
HVA
Ukesrapporten til ledermøtet settes sammen fra regnskapssystemet og et regneark med salgstall.
HVEM
Daglig leder, med hjelp fra regnskapsfører når tallene ikke stemmer.
HVOR OFTE
Hver mandag, før møtet klokken 10.
TIDSBRUK
Rundt fire timer i uken. Oftere når en kolonne er flyttet i regnearket.
KONSEKVENS
Møtet starter uten ferske tall, eller starter sent.
Notes: Bruk kundens egne ord fra samtalen. Rader: hva oppgaven er, hvem som gjør den, hvor ofte, og hva den koster i tid. Denne siden er der kunden avgjør om du hørte etter.

## Slide 3
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
03
Forslaget
Rapporten lages av seg selv natt til mandag og ligger i innboksen klokken 07. Systemene dere har i dag beholdes som de er.
Regnskapssystem
Rapport i innboksen
INIT-LØSNINGEN
Henter ukens tall, kontrollerer dem og sender rapporten som PDF og regneark, mandag 07:00.
Salgstallene hentes fra det samme regnearket som i dag, så ingen må endre arbeidsmåte.
Avvik mellom kildene markeres i rapporten i stedet for å stoppe den.
Notes: Én setning som sier hva som blir annerledes for kunden, og diagrammet som viser hvor løsningen sitter mellom systemene de allerede bruker. Ikke beskriv teknologien mer enn kunden spør om.

## Slide 4
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
04
Avgrensning
Ett problem av gangen. Det som står til høyre er det som gjør fastprisen mulig.
INKLUDERT
Henting av ukens tall fra regnskapssystemet
Innlesing av salgstall fra regnearket
Rapport som PDF og regneark, sendt på e-post
Kontroll som markerer avvik
Testing med fire reelle uker
IKKE INKLUDERT
Endringer i regnskapssystemet eller regnearket
Nye nøkkeltall utover dagens rapport
Rapporter for andre avdelinger
Dashbord eller innlogging
Drift og overvåking etter 14 dager (se Trygg drift)
Notes: To kolonner med like mye plass. Kolonnen «ikke inkludert» er den viktigste på siden: den beskytter fastprisen og gjør det tydelig hva som eventuelt blir et nytt lite prosjekt.

## Slide 5
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
05
Resultat og mål
Det ene tallet vi sjekker ved overlevering, og hvordan vi sjekker det.
MÅL
Mindre sammenstilling
I DAG
4 timer
hver mandag, før møtet
ETTER
15 min
til å lese rapporten og sjekke avvik
SLIK MÅLES DET
Fire uker kjøres på ekte tall før overlevering, og rapporten sammenlignes med den som ble laget for hånd.
Notes: Ett mål, formulert som på nettsiden («Mindre sammenstilling»), og ett tall før og etter. Si også hvordan det måles ved overlevering, med reelle eksempler.

## Slide 6
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
06
Plan og leveringsdato
Levert tirsdag 20. oktober. Datoene forutsetter at jeg får det som står nederst innen 29. september.
01
Kort prat
18. sep
Gjort
02
Tilbud
22. sep
Dette dokumentet
03
Bygging og testing
29. sep – 17. okt
Fire uker på ekte tall
04
Overlevering
20. okt
Gjennomgang og 14 dager
DET JEG TRENGER FRA DERE
Lesetilgang til regnskapssystemet, i Eksempel AS sitt navn
Regnearket for salgstall og de fire siste ukesrapportene
Én kontaktperson som kan svare innen en dag i byggeperioden
Notes: De fire stegene fra nettsiden med datoer, og det du trenger fra kunden: tilganger, eksempler, én kontaktperson. For et enkeltpersonsforetak er dette siden som hindrer forsinkelser.

## Slide 7
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
07
Pris
Fast pris, avtalt før arbeidet starter. Ingen bindingstid og ingen fakturaer dere ikke har sett komme.
FØRSTE FORBEDRING · FAST PRIS
12 500 kr
eks. mva. Faktureres ved overlevering.
Én klart definert forbedring, som avgrenset på side 4
Bygging og testing på ekte tall
Enkel dokumentasjon på norsk og gjennomgang ved overlevering
14 dager med justering og feilretting
Kontoer og tilganger i Eksempel AS sitt navn. Dere eier løsningen.
VALGFRITT
Trygg drift fra 1 490 kr/mnd.: overvåking, feilretting og mindre oppdateringer. Ingen bindingstid.
Notes: Fastprisen stort, det som er inkludert som rader, og Trygg drift som et valg – ikke et vilkår. Eierskap står her fordi det er det spørsmålet som oftest kommer etterpå.

## Slide 8
INIT · FORSLAG · EKSEMPEL AS · SEPTEMBER 2026
08
Neste steg: svar på denne e-posten med «ok». Da sender jeg en kort avtale og en liste over tilgangene, og byggingen starter 29. september.
Notes: Én handling, og hva som skjer når kunden gjør den. Ikke flere valg enn ett.